|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Une image contenant texte, signe  Description générée automatiquement |  |
|  |  |
|  | Compte Rendu d’avancement  BEGOT Kévin |
|  | BERTRAND Julien  IVARS Grégoire |

Table des matières

[Compte Rendu d’avancement 3](#_Toc122536335)

[Rappel de l’avancement précédent 3](#_Toc122536336)

[Récapitulatif des taches attribuer 3](#_Toc122536337)

[Point d’avancement du projet 3](#_Toc122536338)

[Attribution des nouvelle taches 3](#_Toc122536339)

# Compte rendu de l’avancement du projet : QR-Coffee

## Rappel de l’avancement précédent :

Durant notre dernière séance de mise en commun, nous nous sommes réparti des nouvelles tâches ayant pour la majeure partie en objectifs de terminer la documentation. Cette documentation est primordiale pour assurer la continuité de notre projet.

## Récapitulatif des taches attribuer :

Comme expliqué ci-dessus, il nous restait d’ancienne tâche à finir.

Voici donc une liste de l’ensemble des tâches attribuer qui étais à finir pour aujourd’hui :

- Étude de marché (SWOT, macro-environnement, micro-environnement)

- Architecture existante et cible du projet

- Logique métier

- MCD

- Mise à jour du cahier des charges

## Point d’avancement du projet actuel :

Par rapport à notre dernier compte-rendu, nous avons pu tous finir les tâches qui nous on était attribuer.

Actuellement, notre partie documentation du projet est pratiquement complète, ils nous restent que quelque détail à ajouter, mais cela se fera que plus tard dans le projet.

Nous allons pouvoir entamer le développement de notre application WEB .

## Attribution de nouvelles taches :

Nous allons alors nous attribuer de nouvelles tâches que nous devrons effectuer pour dans 4 semaines

- Réalisation de l’initialisation de la partie Front

- Mise à jour du Gant

- Création de la page Accueil/footer/header/rapport

- Initialisation de la partie Back (MongoDB)

- Initialisation de la plateforme d’hébergement