|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Une image contenant texte, signe  Description générée automatiquement |  |
|  |  |
|  | Compte Rendu d’avancement  BEGOT Kévin |
|  | BERTRAND Julien  IVARS Grégoire |

Table des matières

[Compte Rendu d’avancement 3](#_Toc122536335)

[Rappel de l’avancement précédent 3](#_Toc122536336)

[Récapitulatif des taches attribuer 3](#_Toc122536337)

[Point d’avancement du projet 3](#_Toc122536338)

[Attribution des nouvelle taches 3](#_Toc122536339)

# Compte rendu de l’avancement du projet : QR-Coffee

## Rappel de l’avancement précédent :

La semaine dernière, nous avons mis en place un premier brouillon de notre cahier des charges, nous avons aussi discuté pour éclaircir ce que nous devons mettre en place pour assurer la pérennité et le bon déroulement de notre projet QR-Coffee.

Nous avons donc décidé d’utiliser Bickbucket comme résistant afin de se partager en temps réel l’avancement du projet et nous permettant par la même occasion de travailler à l’unisson sur notre projet.

Bickbucket nous donne accès l’application web JIRA software qui cette dernière nous permet de mettre en place un tableau KANBAN.

Nous avons aussi commencé la création d’un diagramme de gant via le logiciel Projet.

On a aussi pu identifier quelle technologie nous allons mettre en place :

Nous avons décidé de partir sur React (type script) pour gérer notre front.

Et on va utiliser Node js pour gérer notre Back.

## Récapitulatif des taches attribuer :

Actuellement, nous nous sommes réparti des taches pour que l’on puisse avancer.

Voici donc une liste de l’ensemble des tâches attribuer pour aujourd’hui :

* Étude des contraintes (sécurité, financier, performance …)
* Étude de marché (SWOT, macro-environnement, micro-environnement)
* Rédaction du Cahier des charges (présentation du projet, présentation de l’équipe, distribution des rôles)
* Identification des besoins du projet
* Architecture existante et cible du projet
* Étude de la transversalité

## Point d’avancement du projet actuel :

Nous allons maintenant présenter parmi les tâches attribuées ce qui n’a pas encore été réaliser ou encore en cours :

* Étude de transversalité
* Architecture et cible
* Moyen Humain matérielle et logistique disponible et nécessaire

Malgré notre bonne volonté, la réalisation de toutes ces tâches reste par moment complexe.

Majoritairement, les tâches attribuées sont encore assez nouvelles donc la compréhension de ces dernières est parfois plus longue que prévue.

Donc nous allons tâcher d’appréhender plus efficacement l’attribution de tâche pour garantir la continuité du projet.

## Attribution de nouvelles taches :

Nous allons alors nous attribuer de nouvelles tâches que nous devrons effectuer pour dans 4 semaines.

* Finition des tâches encore en cours
* Réalisation du MRD, MCD
* Réalisation de l’initialisation de la partie Front
* Mise à jour du Gant
* Mise à jour du cahier des charges