|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Une image contenant texte, signe  Description générée automatiquement |  |
|  |  |
|  | Compte Rendu d’avancement  BEGOT Kévin |
|  | BERTRAND Julien  IVARS Grégoire |

Table des matières

[Compte Rendu d’avancement 3](#_Toc122536335)

[Rappel de l’avancement précédent 3](#_Toc122536336)

[Récapitulatif des taches attribuer 3](#_Toc122536337)

[Point d’avancement du projet 3](#_Toc122536338)

[Attribution des nouvelle taches 3](#_Toc122536339)

# Compte rendu de l’avancement du projet : QR-Coffee

## Rappel de l’avancement précédent :

Durant notre dernière séance de mise en commun, nous avons fait un point d’avancement, Nous avons bien avancé la partie front mais également la partie back. Notre site possède les fonctionnalités nécessaires à son bon fonctionnement.

Nous nous sommes alors répartis de nouvelles taches nous permettant alors une bonne répartition du travail à faire.

## Récapitulatif des taches attribuer :

Comme expliqué ci-dessus, il nous restait d’ancienne tâche à finir.

Voici donc une liste de l’ensemble des tâches attribuer qui étais à finir pour aujourd’hui :

- Lancement de L’API

- MCD

- Mise à jour du cahier des charges

- Mise a jour de la page d’accueil

- Création Mongo

- Sécurisation des chemins sur la back

- Création de la charte graphique

- Ajout de bouton pour la gestion de l’application

-Afficher le QR-code dans l’espace client

## Point d’avancement du projet actuel :

D'après notre diagramme de Gantt, nous avons réalisé 50% du projet.

Nous avons un squelette prêt ainsi qu'un backend qui commence à être opérationnel.

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à améliorer notre frontend en repensant et modifiant l'aspect graphique.

Nous pourrons ensuite ajouter de nouvelles fonctionnalités grâce à l'avancement de notre backend.

## Attribution de nouvelles taches :

Nous allons alors nous attribuer de nouvelles tâches que nous devrons effectuer dans 4 semaines

- Refonte graphique de l’application web

- Mise à jour du Gantt (Ms Project)

- Stockage des QR-Code dans la base de données

- Mise en place de l’hébergement

- Dockerisation de l’application